## Slide 1: PetsFinder PMG Soluções
Alunos: Guilherme Dala Rosa Bacca
Maicon Santos da Silva
Peterson Boni Buttenberg

## Slide 2: Mockup das telas
Login
Home

## Slide 3: Mockup das telas
Home menu
Lista animais perdidos

## Slide 4: Mockup das telas
Cadastro animal perdido
Mapa

## Slide 5: Requisitos funcionais
RF 01 - O sistema deve manter cadastro do usuário no servidor;
  Foi desenvolvido a interface, e a persistência no banco;
RF 02 - O sistema deve manter registro de animais encontrados no servidor;
  Foi desenvolvido a interface;
RF 03 - O sistema deve manter registro de animais perdidos no servidor;
  Conforme cronograma, atrasou;
RF 04 - O sistema deve listar os animais perdidos na região atual do usuário;
  Conforme cronograma, atrasou;
RF 05 - O sistema deverá excluir os registros de animais encontrados após determinado tempo;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;

## Slide 6: Requisitos não funcionais
RNF 01 - O sistema será desenvolvido para plataforma Android;
RNF 02 - O banco de dados do usado será em MySQL;
RNF 03 - O sistema deve ter um servidor disponível constantemente;
RNF 04 - O sistema utilizará geolocalização;

## Slide 7: Cronograma
Etapa 1
  Previsto
  realizado
Etapa 2
  Previsto
  realizado
Atividades | Casos de Uso
Elaboração do Plano de Projeto | 
Levantamento de Requisitos | 
Análise de Requisitos | 
Implementação | 
 | UC01 - Manter Perfil Usuário
 | UC02 - Manter Registros de Animais Encontrados
 | UC03 - Manter Registros de Animais Perdidos
 | UC04 - Encontrar Imagens através do mapa
RF,RNF,projeto telas e cronograma | 
MER e demo Hello World | 
PROPOSTA COMERCIAL e Correlatos | 
Tabela banco e scripts de populacao de dados exemplo | 
Plano testes com 10000 registros | 
Rodada de demonstracao | 
FONTES e Manual Usuario | 
Implantação | 
Concluído
Atraso
Não chegou ainda.

## Slide 8: Dificuldades encontradas até aqui
Não conseguimos cumprir o cronograma.
Dificuldade com conexão Aplicação x Servidor